PROYECTO – RED SOCIAL DEL ESTADO VENEZOLANO / Diseño Conceptual
MINUTA 10-2015
Hora de inicio:	10:00 a.m
Hora de / finalización:	11:00 a.m
Fecha:	2/7/15
Asistentes:	Luz Chourio (LC), Santiago Roca (SR), Nelevis Báez (NB) y Jorge Redondo (JR).
Puntos tratados:	1) Tareas pendientes / 2) Próximas tareas
Consideraciones generales	1) Tareas pendientes / Presentamos atraso en la tarea especificación de funcionalidades, tanto del Correo como de la Red Social, de tal manera que LC y NB acordaron terminarla el día 13/7/15. / NB elaboró un breve informe sobre las licencias a usar en el proyecto, sin embargo se requiere que todo el equipo de diseño conceptual lo revise, corrija, agregue o elimine información para enviarlo al equipo de licenciamiento el día 8/7/15 y así, éste pueda realizar sus aportes en cuanto a las observaciones referentes a las licencias a usar. / 2) Próximas tareas / Se realizará una revisión de distintos portales de universidades o redes de universidades para considerar elementos necesarios a incluir en la Red Social para el sector Universitario en Venezuela. Dicha revisión se llevará a cabo en la próxima reunión el día 10/7/15. / Una vez terminada la revisión, se realizará un documento con: / * Introducción / * Justificación / * Lista de funcionalidades / * Prototipo no funcional. / Documento que se terminará el día 24/7/15.
Acuerdos:	* LC y NB entregarán la especificación de funcionalidades el día 13/7/15. / * El equipo realizará sus aportes en el documento sobre las licencias hasta el día 8/7/15 y NB hará la consulta al equipo de licenciamiento. / * La revisión sobre los portales de universidades se hará el día 10/7/15. Para eso: / SR presentará Academia.edu y Open Journal. / LC presentará Universia y Activanet (Perú). / TR presentará SABER-ULA y Linkedin. / NB presentará FLACSO México (Conocimiento Abierto) y Public Knowledge Project.
Próxima reunión	Miércoles 8 de julio: caras visible y directores del Proyecto Correo del Estado a las 2:30 p.m. / Viernes 10 de julio: equipo de conceptualización a las 9:00a.m. para la revisión de distintos portales de Universidades.

Nelevis Báez