PROYECTO – RED SOCIAL DEL ESTADO VENEZOLANO / Diseño Conceptual
MINUTA 13-2015
Hora de inicio:	10:00 a.m
Hora de / finalización:	10:20 a.m
Fecha:	6/10/15
Asistentes:	Luz Chourio (LC), Santiago Roca (SR), Nelevis Báez (NB).
Puntos tratados:	Repartición de tareas para el avance del proyecto en el mes de octubre.
Consideraciones generales	Repartición de tareas para el avance del proyecto en el mes de octubre. / * LC y Pedro Buitrago (PB), elaborarán el manual de usuario y de instalación del Correo del Estado. / * LC y Erwin Paredes (EP), elaborarán y aplicarán un plan de pruebas para el Correo del Estado. / * LC culminará de cargar en el trac algunas pantallas que faltan para el prototipo no funcional del correo. / * NB elaborará el plan de pruebas para la Red Social de las Universidades. / * Tanger Rivas aplicará el plan de pruebas para la Red Social de las Universidades. / * Jorge Redondo (JR) mantendrá contacto con Tanger Rivas mientras se aplica dicho plan. / * SR realizará aportes al documento: Despliegue de la Red Social para Universidades Venezolanas. / * EP (Correo del Estado) y JR (Red Social de Universidades) deben migrar los respectivos sistemas a un servidor de pruebas para culminar con la tarea de publicación.
Acuerdos:	* NB saldrá de vacaciones, desde el 13 hasta el 30 de octubre, por ende SR se encargará de registrar el avance del proyecto en SAFET. / * En resumen, el registro del avance debería darse en las siguientes actividades: / - Publicación de los sistemas (JR y EP). / - Pruebas (LC, EP, TR, JR y NB). / - Manuales (LC, PB). Sólo por el Correo ya que faltaría el de la Red Social. / - Prototipo no funcional (LC). 2% que falta por el prototipo del correo. / * LC hará unos diagramas para el diseño del sistema para la gestión de puntos de cuenta. / * Estará pendiente una reunión con el equipo de política informática del MPPECTI para la aplicación de un plan piloto de la Red Social de Universidades.
Próxima reunión	Jueves 5 de noviembre de 2015.

Nelevis Báez