PROYECTO – RED SOCIAL DEL ESTADO VENEZOLANO / Diseño Conceptual
MINUTA 01-2015
Hora de inicio:	9:00 am
Hora de / finalización:	10:00 am
Fecha:	29/01/15
Asistentes:	Luz Chourio (LC), Santiago Roca (SR), Tanger Rivas (TR) y Nelevis Báez (NB). Jorge Redondo (JR) se encontraba de vacaciones.
Puntos tratados:	1) Funcionamiento del equipo de trabajo. / 2) Elementos relacionados con la fundamentación del proyecto. / 3) Acuerdos para la próxima reunión.
Consideraciones generales	1) Funcionamiento del equipo de trabajo: / *Tendremos una reunión semanal (el día exacto se pautará en la próxima reunión cuando estén todos los miembros). / *En cada reunión se realizará una minuta (los miembros del equipo se irán rotando para llevar a cabo esta tarea). / *En principio, se aclaró que el objetivo del equipo es llevar a cabo el diseño conceptual de una plataforma de comunicación entre el Estado venezolano y los ciudadanos. Si bien los productos principales son: el correo electrónico y la Red Social del Estado venezolano, podríamos pensar en otros productos para dicha plataforma. / *En general, las 3 actividades a las que se dedicará el equipo serán: / a) Fundamentación del Proyecto. / b) Diseños Específicos. / c) Documentación. / * LC planteó la necesidad de llevar a cabo reuniones con el equipo de diseño de interfaz, infraestructura y firma electrónica para que aporten al diseño conceptual. SR y NB comentaron que antes de esa reunión era necesario que el equipo de diseño conceptual tuviera definidas algunas ideas de lo que debería ser la plataforma de RSEV. Una vez que el equipo haya establecido acuerdos sobre una idea general de lo que debería contener la plataforma de RSEV, se convocará a los miembros de las otras tareas específicas pertenecientes al proyecto. / * SR solicitó hacer algunos cambios a la ficha resumen del proyecto, de acuerdo al documento de reorganización de los equipos de trabajo de CENDITEL para el año 2015. NB conversará con Juan Viscarrondo y Dhionel Díaz para aclarar algunos aspectos a incluir y la reenviará al equipo de diseño conceptual para su revisión. / 2) Elementos relacionados con la fundamentación del proyecto: / *Entre las definiciones clave de revisión para la fundamentación están: infogobierno, cybergobierno, red social, identidad electrónica, correo electrónico del Estado, interoperabilidad, gobierno abierto, contraloría social. / *NB mencionó algunos de los proyectos similares que se han llevado a cabo, cuya revisión fue recomendada por JJ: / a) Proyecto Expresso Livre (Brasil). Incluye en un solo producto (desarrollado en Software Libre): correo electrónico, calendario, catálogo de direcciones y mensajería instantánea. El problema con este proyecto es que no permite un gran número de usuarios. / b) Proyecto Cybersyn (Chile). Definiciones importantes dentro de este proyecto: Planificación económica, principios de cibernética, sistema cibernético de gestión y transferencia de información, cibernética organizacional (control y libertad). / c) Modelo de sistemas viables. / d) Página web de la Casa Blanca: Información de gestión enviada vía correo electrónico y demás servicios web. / e) Smart Mobs “Multitudes Inteligentes”: smartmobs.com / f) Iniciativas no gubernamentales como: change.org / g) Casos de Redes Sociales del Estado en países como: Islas Maldivas, Islandia, Estonia, Uruguay. / *LC y TR comentaron que la fundamentación del proyecto podría tener como producto un documento con los siguientes puntos: / -Planteamiento del problema. / -Objetivos. / -Estado del Arte. / -Justificación. / -Viabilidad. / -Descripción. / -Alcance. / SR hizo referencia a que para este producto podríamos guiarnos por la estructura de la propuesta NIDOS y también, deberíamos realizar un resumen de dicha fundamentación en una presentación. / 3) Acuerdos para la próxima reunión. / *Cada miembro del equipo hará una revisión de algunos de los proyectos mencionados para hacer una breve presentación en la próxima reunión y así, poder ir definiendo algunas ideas para el proyecto RSEV. / LC revisará el proyecto cybersyn y lo relacionado a interoperabilidad. / SR revisará lo vinculado a identidad electrónica y al modelo de sistemas viables. / TR revisará sobre los servicios web de la Casa Blanca y lo concerniente a gobierno abierto. / NB investigará sobre el proyecto brasileño expresso livre y el caso de los países. / JR ya que previamente ha investigado sobre Smart Mobs nos otorgará una visión general al respecto y sobre iniciativas no gubernamentales como: change.org / *NB traerá otra propuesta sobre los puntos que podría contener la estructura del documento de fundamentación, en base a la propuesta NIDOS y otros documentos de fundamentación elaborados para otros proyectos.
Conclusiones:
Próxima reunión	Jueves 5 de febrero de 2015. Hora: 9:00 am.
Observaciones adicionales

Nelevis Báez