MINUTA

Fecha: 31-03-2015
Motivo: Reunión del Equipo de Conceptualización
Asistentes: Santiago Roca, Jorge Redondo, Nelevis Báez y Luz Mairet Chourio.

Puntos tratados:
1. Estatus de la consulta realizada a otras instituciones.
2. Reunión solicitada a José Joaquín para conversar sobre las propuestas de desarrollo del proyecto.
3. Revisión de los casos de uso de la Red Social.
4. Estatus del documento de fundamentación.
Acuerdos:
1. Se revisó el estatus actual de las consultas realizadas y se decidió esperar por las respuestas faltantes hasta el próximo jueves 09-04.
2. Por sugerencia José Joaquín hiciera a Santiago se va a adelantar el trabajo del proyecto para luego validar los resultados.
3. Nelevis presentó el trabajo realizado hasta la fecha y se hicieron algunas sugerencias y observaciones para ser incorporadas en los casos de uso de la Red Social.
4. Se decidió entregar un primer papel de trabajo de la fundamentación para el día jueves 23 de abril y se distribuyeron las responsabilidades de la siguiente manera:
- Antecedentes: cada quien escribirá un párrafo sobre las experiencias revisadas.
- Necesidades: Santiago.
- Objetivos: Nelevis.
- Propuesta: Luz Mairet.
- Factibilidad: Tanger Rivas.
  Próxima reunión del equipo: jueves 09 de abril de 2015.