PROYECTO – RED SOCIAL DEL ESTADO VENEZOLANO / Diseño Conceptual
MINUTA 8-2015
Hora de inicio:	10:00 a.m
Hora de / finalización:	11:00 a.m
Fecha:	09/04/15
Asistentes:	Tanger Rivas (TR), Luz Chourio (LC), Santiago Roca (SR), Nelevis Báez (NB) y Jorge Redondo (JR).
Puntos tratados:	1) Casos de uso / 2) Consulta a entes de la APN sobre correo y red social.
Consideraciones generales	1) Casos de uso / NB inició la reunión exponiendo algunos casos de uso para la Red Social, en los cuales principalmente se encuentra un perfil grupal, y otros más específicos como generar convocatoria y sumarse a convocatoria. A la medida que los iba exponiendo, JR y el resto del equipo iba haciendo sus observaciones a los fines de presentar una versión mejorada para subir al Trac. Es importante definir como usuarios el ciudadano, y moderador, este último, no mostrarlo como administrador, ya que puede confundirse con el administrador de la Red o el correo. Los casos de uso correspondientes al correo del Estado, serán incorporados a Trac por LC. / 2) Consulta a entes de la APN sobre correo y red social. / Al respecto informa NB que se tiene respuesta de la consulta hecha al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, CANTV, Oficina Regional del CNE y la Fundación CIARA. Las cuales están incorporadas al Trac. Así mismo, informa TR que FUNDACITE MÉRIDA contestó la consulta y la enviará a NB. / 3) Punto informativo / Informa LC que hubo una reunión en la cual estuvo bastante discutido el tema de la herramienta a utilizar entre RoundCube o SOGO. Dada la preocupación con respecto a este tema, se solicitará al director que convoque a una reunión para el lunes 13 a las 4p.m. para que se pueda tomar un decisión e iniciar el trabajo de desarrollo de la interfaz.
Acuerdos:	* NB realizará una versión mejorada de los casos de uso de la Red Social a los fines de recibir observaciones y subirlos al trac. / * LC realizará los casos de uso básicos del correo para el Estado. / * NB incorporará al trac las consultas de CANTV y Fundacite.
Próxima reunión	Lunes 13 de abril con todo el equipo del Proyecto Correo del Estado a las 4p.m. / Jueves 16 de abril con el equipo de conceptualización a las 10:00a.m.

Tanger Rivas